План технического решения

1.Общие принципы разработки и описание проекта	2

1.Описание	2

2.Требования к разработке	2

2.Требования к бета-версии проекта	4

1.Создание технического задания	4

2.Реализован дизайн	5

3.Реализовано полнофункциональное wiki	5

4.Реализован Хронограф	5

5.Реализована Лента Участника	5

6.Реализована модель географической карты событий на базе Google Maps.	5

3.Реализация бета-версии проекта	6

1.Хронограф 	6

2.Интерфейс	7

3.Рекомендуемая платформа	7

4.Техническая концепция проекта:	8

5.Возможные интеграции:	9

6.Лента Участника	10

7.Портальность	11

# Общие принципы разработки и описание проекта

# Описание

Сайт портал предназначенный для  объединения всех массивов данных, посвященных Второй Мировой Войне. Создание интерактивного содержания – видео-, аудиоархивы, фотоматериалы, информационные статьи, документы посвященный различным событиям в данном интервале времени.

Разработка платформы для объединение данных различных уровней, институтов, музеев и других источников на основе API.

Целевая аудитория Сайта представлена максимально широкой возрастной и социальной категорией пользователей, мультиязычна.

Основные задачи Сайта

Сайт должен обеспечивать реализацию следующих задач:

1. Информационная

- Агрегация информации различного формата из различных источников на основе единого API.

- корректное отображение событий Второй Мировой войны на временной шкале (Хронографе)

- 2. Систематизирующая

- Использование категорий Википедии на основе API Wikipedia.

- Продуманная категоризация всего массива информации Сайта, в частности, посредством визуализации отдельных его частей навигации, используя графический интерфейс Хронографа, геоинформационных систем, мультимедийных хранилищ данных

- 3. Дискуссионная

- Предоставление возможности вести Ленту Участника, представляющую собой последовательность медиаматериала, документов, статей, прокомментированных Участником проекта и объединенных единым смыслом с целью выразить свою точку зрения по той или иной проблематике.

- Использование вики-движка предоставляет возможность вести ветвь дискуссии параллельно основной версии статьи с тем, чтобы выявлять различные ошибки и неточности и, по решению модераторов, включать эти изменения в утвержденную версию.

# Требования к разработке

| Модель жизненного цикла ПО | Спиральная |
| --- | --- |
| Технологический процесс разработки проекта | Использование процессного подхода "Многоэтапная поставка |
| Концепция разработки | OpenSource ресурс |
| Фазы разработки | - Разработка требований - Этап 1 - Этап 2 |
| Документы разработки | - План разработки - Концепция разработки - Спецификация требований - Прототип пользовательского интерфейса - План многоэтапной поставки - План контроля изменений - Список 4 основных рисков - Коммерческое обоснование проекта |
| Требования к адаптивности Сайта к различным разрешениям экрана | Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных при разрешении экрана от 1024х768 до 1600х1200 пикселей |
| Требования к контенту и наполнению Сайта | Разработка и верстка первичного контента Сайта (содержимое бета-версии) должна производиться силами Исполнителя при непосредственном участии Заказчика |
| Обеспечение кроссплатформенности | Сайт должен уметь отображать исторические верный хронометраж, в соответствии с аудио, видео и иными данными |
| Требования к средствам просмотра Сайта | Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах: • Internet Explorer (версия 6.0 и выше); • Opera (версия 7.0 и выше); • Mozilla Firefox (версия 3.0 и выше). |
| Требования к компоновке страниц Сайта | - Компоновка страниц Сайта должна обеспечивать автоматическое масштабирование страниц в зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя. - Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – «интерактив» (визуальное отображение активных, пассивных ссылок). - удобный проект, с интуитивно понятным интерфейсом |
| Дизайн сайта | Разрабатывается в процессе. Создается в соответствии с текущими блок-схемами (см. приложение к техническому решению) |
| Требования по SEO-оптимизации | Мета-теги и контент сайта на этапе изготовления сайта должны быть настроены для поисковых систем, что обеспечить продвижение сайта по ключевым словам в поисковых системах Yandex, Rambler, Google, Aport!. |
| Технико-экономическое обоснование | В рамках проекта не предусмотрено. Продукт разрабатывается на заказ |

# Требования к бета-версии проекта

Первый этап

Использование ScrewTurn Wiki позволит представить уже через месяц работоспособную бета-версию проекта. В течение этого месяца будут реализованы следующие работы:

- Создано техническое задание

- Реализован дизайн

- Реализовано полнофункциональное вики, с возможностью вводить дополнительные атрибуты для статей, необходимых для функционирования хронографа (например, дату, важность события и т.д.)

- Реализован хронограф

- Реализована Лента Участников

- Реализована модель географической карты событий на базе Google Maps.

Подробное описание работ первого этапа

# Создание технического задания

Создание технического задания решает очень важную задачу, значение которой нельзя недооценивать. Заказчик декларирует, что он хочет получить в конечном итоге, а исполнитель получает понимание, что он должен разработать. Отсутствие ТЗ может привести к тому, что полученное в конечном итоге решение не будет устраивать заказчика, со всеми вытекающими последствиями.

# Реализован дизайн

Заказчику будут представлены 3 варианта дизайна для дальнейшего утверждения. Выбранный вариант будет использован уже на этом этапе при реализации проекта.

Дизайн будет соответствовать концепции, предложенной ранее:

# Реализовано полнофункциональное wiki

ScrewTurn Wiki уже имеет стандартную функциональность wiki: авторизацию пользователей, редактирование статей, историю изменений и т.д. Однако для создания этого проекта этих функций недостаточно, так как при создании статьи нет возможности указать дополнительные атрибуты, необходимые для автоматического формирования Хронографа. Например, Хронограф ориентирован на отображение данных во времени. Таким образом, необходимо реализовать механизм, позволяющий фильтровать статьи по дате. Далее, статьи должны иметь статус важности, чтобы иметь возможность выводить более важные события на первом уровне вложенности, а менее – при дальнейшем масштабировании. Стандартные wiki не обладают таким механизмом (например http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Текущие_события/Последние_новости События в русской вики – это обычный текст). Поэтому вышеописанный механизм необходимо реализовать в рамках разработки проекта.

Каждое событие будет иметь собственную страницу (см. Рис.4 Страница отображения события в Приложении к Техническому решению), на которой будет представлено полное описание данного события, для чего будет использована имеющаяся информация из портала Википедии (Вторая Мировая война), которая так же будет дополнена видео, фото-материалами, и архивами. Использование технологии wiki позволит каталогизировать всю информацию на сайте в требуемом формате.

На основе API Википедии будет организована возможность создания версий статей, с помощью средств раздела «Обсуждение». Информация из этих разделов может также использоваться при создании участниками своей Ленты.

# Реализован Хронограф

Будет создан интерактивный Хронограф, автоматически формирующий содержимое, на основании информации, введённой пользователями в статьях. Таким образом, на основании ранее указанных пользователями атрибутов даты, важности, наименовании события и т.д. формируется Ярлык события на хронографе.

Масштаб хронографа на первом этапе не будет иметь возможности масштабирования по отрезкам времени, пока будет рассмотрен только диапазон среза 1939-45. На этом участке будет расположены основные даты (события) в зависимости от важности в истории. Это даст возможность заложить потенциал для всего проекта на следующих этапах, где будут рассмотрены участки из этого интервала белее детально.

# Реализована Лента Участника

Будет разработана технологии организации Ленты на портале, необходимой для возможности организации дискуссии, обсуждения, размещения статей научными сообществами, институтами, историками и т.д.

# Реализована модель географической карты событий на базе Google Maps.

На первом этапе будет создана карта в одном срезе во времени. Событие будет отражено на карте с использованием технологии Google API и также визуализирована для придания интерактивности и наглядности. Например, карта по состоянию на 30 сентября 1941 года (начало битвы за Москву). Будет выведена карта, с несколькими слоями (см. Рис.4 Страница отображения события в Приложении к Техническому решению):

- Занятая территория теми или иными войсками.

- Расположения войск.

- Направления основных ударов.

После реализации этой функциональности, будет принято решение о целесообразности применения Google Maps или необходимости использования других ГИС.

Итоги первого этапа

На основе первого этапа будет создан фундамент для развития проекта в целом, создана база для пополнения разделов и хронографа. Будут выделены специальные разделы, которые будут сопоставимы с хронографом на временной шкале. Создана платформа для отражения и присоединения любой научной информации к порталу на основе открытых технологий.

# Реализация бета-версии проекта

# Хронограф

Хронограф наглядно отражает на шкале времени события Второй Мировой войны. Хронограф как инструмент предоставляет следующие возможности:

- Выделение определенного временного участка и рассмотрения событий, наложенных на этот участок в зависимости от важности и веса этих событий. (Пример: В режиме отображения всего интервала времени от 1939-1945 будут выделены самые основные события всего интервала, с возможность просмотра более детальной информации при уменьшении или увеличения временного интервала)

- Предпросмотр фотографий и других материалов без перехода к содержанию статьи в самом хронографе.

- Фильтрация по типу контента, включенного в предпросмотр событий на хронографе (текстовой, фото, видео информации)

На первом этапе разработки проекта, необходимо заложить весь основной функционал хронографа для дальнейшего развития проекта, так как хронограф является ключевым связующим звеном визуализации контента всего проекта. Его разработка займет основное время, поскольку требует рассмотрения основных аспектов данного производства.

- Внешний вид хронографа см. Рис.2 Вид хронографа.

# Интерфейс

- Интерфейс хронографа должен на интуитивном уровне помогать пользователю легко находить требуемую информацию о Второй Мировой войне, наглядно показывать возможности проекта и заложенный потенциал.

- Иметь удобную панель управления для обеспечения управления всем функционалом вне зависимости от навыков пользователя в использовании компьютерного программного обеспечения.

# Рекомендуемая платформа

Использование в качестве движка Open Source решения MediaWiki

Это программное обеспечение, выпускаемое на условиях лицензии GPL (GNU General Public License (иногда переводят, как, например, Универсальная общественная лицензия GNU, Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое лицензионное соглашение GNU) — лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках проекта GNU в 1988 г. Её также сокращённо называют GNU GPL или даже просто GPL, если из контекста понятно, что речь идёт именно о данной лицензии (существует довольно много других лицензий, содержащих слова «general public license» в названии). Вторая версия этой лицензии была выпущена в 1991 году, третья версия, после многолетней работы и длительной дискуссии — в 2007 году. GNU Lesser General Public License (LGPL) — это ослабленная версия GPL, предназначенная для некоторых библиотек ПО. GNU Affero General Public License — это усиленная версия GPL для программ, предназначенных для доступа к ним через сеть.

Лицензируя работу на условиях GNU GPL, автор не отказывается от права считаться её автором.) и обеспецивающее реализацию технологии «вики» (так называемый «вики-движок»). MediaWIki используется во всех проектах Фонда, а также на многих других сайтах.

Список сайтов использующих систему MediaWiki:

Абсурдопедия — absurdopedia.org

шуточная энциклопедия, пародия на Википедию.

Энциклопедия оптимизации – http://wiki.searchengines.ru/ -

Геовикипедия http://wiki.web.ru/

Энциклопедия Всемирного Адыгского Братства — adygaunion.com

посвящена истории и культуре адыгского (черкесского) народа.

Wiki на AG — wiki.ag.ru

База знаний по играм и всему, что к ним относится.

Библиотека Дипломатии — arxiv.diplomail.ru

информация по популярнейшей настольной стратегической игре Дипломатия; поддерживается сайтом www.diplomail.ru

ФотоЭнциклопедия — sunmix.ru

История фотографии, развитие аналоговых технологий.

Ambivox — ambivox.info

Гиперсправочник потребителя.

Энциклопедия Дайвинга — all-dive.ru

MediaWiki идеально подходит для работы сайтов, назначение которых — дать пользователям возможность совместно редактировать материалы, аналогично перечисленным выше вики-проектам. После незначительных изменений MediaWiki может быть использована для решения ряда иных задач, и некоторые пользователи изменяли её для использования в разных целях. Но все же можно сделать авторизированный доступ. Будучи гибкой системой, тем не менее MediaWiki не является общецелевой. В частности, следует помнить, что система создавалась с целью предоставления возможности открытого редактирования, и поэтому в ней нет сложных средств ограничения доступа к страницам.

Существует также большое сообщество пользователей, которые отслеживают изменения в программном обеспечении и поддерживают файлы локализации в актуальном состоянии.

Последний стабильный релиз MediaWiki можно скачать по адресу download.wikimedia.org или sourceforge.net, последнюю тестовую версию — на тулсервере. Файлы хранятся в формате архива .tar.gz. MediaWiki также можно получить из нашего репозитория подверсий. Подробнее см. раздел Download/ru.

# Техническая концепция проекта:

Структура проекта блочная позволяющая наращивать информационные блоки по мере роста проекта.

Связанность различных форматов контентапо определенному событию достигается через механимы Хронографа и Ленты Участника (см. Рис.3 Связанность контента и наложение его на хронограф в Приложении к Техническому решению).

Функционал фотоархива позволяет просматривать фотографии в зависимости от времени действия, и расположения.

Фотографии также могут быть дополнены описанием и аудио сопровождением очевидцев, историков и т.д.

# Возможные интеграции:

| Видео архив | Организация канала на Youtube.com |
| --- | --- |
| Внутренний поиск | Google Search |
| Геоинформационные системы | Google Maps |

- Архивы документов представленные в электронном виде

- Фотографии военных лет и событий Второй мировой войны

- Видео записи

- Аудио архивы

- Картография

- Комментарии очевидцев по тому или иному эпизоду войны

- Мнение историков, политиков и научных деятелей по спорным вопросам

На сайте необходимо развернуть максимально удобную навигацию и поиск по архивам данных.

Информация будет представлена не только в одной версии, а так же будет представлены альтернативные версии событий, подкрепленные данными.

Между основным и альтернативной версией может быть организована дискуссия. (Пример “Роль Сталина во второй мировой войне ”)

Дискуссию может организовать сообщество, имеющее достоверные факты и документы подтверждающее эту информацию.

Участники живой ленты могут использовать в своих лентах так же информацию находящиеся на уровне дискуссий.

При рассмотрении одного из событий мы также можем просмотреть связанные данные по этой ветке, события которые происходили в это время на другом участке географической карты.

Вес события будет зависеть от количества ссылаемых на это событие документов(архивов, мнений, публикаций)

Страница раздела

# Лента Участника

Лента Участника позволяет организовать постоянную работу над порталом, где будут публиковаться статьи разных сообществ, авторитетных  историков, научных институтов и д.р.

Функциональность:

- использование в своих статьях и публикациях материалов сайта

- привязывание и выстраивание хронологической цепочки с помощью собственного хронографа

- нанесения на хронограф собственных материалов и данных.

Внутренняя страница ленты:

- См. Рис.5 Лента участника в Приложении к Техническому решению

# Портальность

В рамках проекта предлагается выделять тематические разделы (спецпроекты), например “События войны”, “Личности войны”, “Интерактивная политическая карта войны”, “Военная техника войны”, “Дипломатия и документы” и т.д. В разделе специальные проекты будут расположены материалы выделенные для большего внимания и интереса (см. рис.1 Главная страница портала в Приложении к Техническому решению).